## Slide 1
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS · SFC / GCOR / GEF INVESTIMENTOS
Fiscalizar melhor começa por receber melhor informação.
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos
Como a padronização e a rastreabilidade dos dados ampliam a capacidade fiscalizatória da ANTAQ sobre os investimentos portuários
ENAFIS · Encontro Nacional de Fiscais · ANTAQ 2026

## Slide 2
O que vamos ver nesta apresentação
01
O GEF Investimentos
Universo fiscalizado, modelo de especialização e mercado regulado
02
O problema e a mudança
Do RAPIR em papel ao relatório eletrônico
03
Como o SAI funciona na prática
Fluxo, papéis, princípios de qualidade e arquitetura do sistema
04
Os ganhos e o panorama nacional
Cinco ganhos concretos e o mapeamento dos 110 contratos
05
O que se espera do SAI
Impacto institucional e próximos passos
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
2 / 30

## Slide 3
UNIVERSO FISCALIZATÓRIO
O GEF Investimentos fiscaliza um universo amplo de contratos:
1
Investimentos obrigatórios
Cumprimento dos planos de investimento previstos em contratos de arrendamento
2
Emissão de debêntures incentivadas
Acompanhamento de projetos financiados por debêntures vinculadas à infraestrutura portuária
3
Fiscalização por revisão tarifária
Verificação de investimentos que embasam processos de revisão de tarifas portuárias
4
Conclusão de investimentos ("as built")
Confirmação de que a obra executada corresponde ao que foi aprovado e autorizado
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
4 / 30

## Slide 4
O CONTEXTO
O mercado regulado sob fiscalização do GEF, em números
54
instalações portuárias privadas
56
contratos de arrendamento
9
autoridades portuárias
6
emissões de debêntures incentivadas
Cada um desses números representa contratos, instalações e emissões que hoje são acompanhados de forma padronizada pelo SAI.
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
5 / 30

## Slide 5
NOVO MODELO
Especialização que vem dando certo
O GEF permitiu uma curva de aprendizagem significativa ao longo de dois anos de existência: cada fiscal acompanha, nesse período, um mesmo bloco de investimentos obrigatórios (7 ou 15 contratos).
1
Mais expertise
Capacidade de trabalho, eficiência e produtividade ampliadas ao longo do acompanhamento contínuo.
2
Maior capacidade analítica
Dados padronizados, disponíveis para consulta e análise a qualquer momento.
3
Escalabilidade
Cada fiscal conhece bem o rito definido, além das particularidades dos terminais sob seu acopanhamento
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
6 / 30

## Slide 6
FLUXO ATUAL
Ordem de Serviço nº 2/2026/SFC
PAF 2026
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
23 / 30
Transição
PAF 2027

## Slide 7
FLUXO ATUAL
Ordem de Serviço nº 2/2026/SFC
PAF 2026
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
23 / 30
Uma Fiscalização ao ano, independente da modalidade,
Início: fevereiro de 2026.
Conclusão: até 30/09/2026.
Consolidação dos dados e encaminhamento para a Diretoria – 30/10/2026.

## Slide 8
FLUXO ATUAL
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
23 / 30
Transição
PAF 2027
Coleta dos dados bimestrais desde Janeiro de 2026 através de formulário eletrônico
A partir do SAI inserção dos dados diretamente no Sistema.
Fiscalização 2027 – todos os dados estarão dísponíveis automaticamente para o Fiscal

## Slide 9
O PROBLEMA
O relatório em papel limitava a capacidade de análise técnica
ANTES — RAPIR em papel
Tramitação física de documentos
Informações dispersas, formatos não padronizados
Retrabalho na conferência de dados
Atrasos e divergências difíceis de rastrear
Análise técnica mais lenta e manual
A ausência de padronização multiplicava o esforço de conferência em cada um deles.
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
7 / 30

## Slide 10
A MUDANÇA
Do relatório em papel ao RAPIR eletrônico
ANTES
Tramitação física de documentos
Formatos não padronizados
Retrabalho na conferência
Atrasos difíceis de rastrear
Análise lenta e manual
→
TRANSFORMAÇÃO
Envio 100% digital
Campos padronizados
Cálculos automáticos
Sinalização automática de atraso
Estrutura pronta p/ análise
→
DEPOIS
Acompanhamento 100% digital
Mesmo padrão para todo o país
Indicadores calculados pelo sistema
Atraso sinalizado automaticamente
Fiscal focado na análise técnica
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
8 / 30

## Slide 11
A SOLUÇÃO
O SAI: uma ferramenta institucional para acompanhar, de forma sistemática, os investimentos portuários
Desenvolvida pela SFC*, a ferramenta acompanha os investimentos vinculados a contratos de arrendamento e adesão nos empreendimentos sob fiscalização da ANTAQ.
Dados financeiros, físicos e documentais, com justificativas sobre o andamento dos investimentos
Controle sobre a execução dos compromissos assumidos em contrato
Visão sistêmica e integrada dos investimentos em todo o país
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
9 / 30

## Slide 12
A SOLUÇÃO
Dois atributos sustentam a confiança no SAI
1
Mais transparência
Dados padronizados, disponíveis para consulta e análise a qualquer momento.
2
Mais rastreabilidade
Cada relatório é identificável, versionado e auditável.
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
10 / 30

## Slide 13
COMO FUNCIONA
Seis etapas conectam o regulado ao fiscal, sem papel
1
Acessar o SAI pelo GOV.BR
→
2
Localizar contrato e período
→
3
Preencher dados financeiros
→
4
Justificar e anexar documentação
→
5
Revisar e enviar o relatório
→
6
Fiscal analisa e decide
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
11 / 30

## Slide 14
COMO FUNCIONA
O fiscal analisa e decide — o SAI organiza, não substitui, a análise
F
O fiscal recebe um relatório já padronizado, com percentuais calculados e alertas automáticos — e usa esse tempo para focar na análise técnica.
O SAI não substitui o julgamento técnico: organiza a informação para que ele seja mais rápido e mais preciso.
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
13 / 30

## Slide 15
GOVERNANÇA DO DADO
Seis princípios sustentam a qualidade do dado analisado
Clareza
Informações objetivas, sem textos genéricos ou ambíguos
Coerência
Dados financeiros, físicos e documentais compatíveis entre si
Completude
Todos os campos obrigatórios preenchidos, sem lacunas
Rastreabilidade
Informações apoiadas em documentos e evidências verificáveis
Atualidade
Dados correspondem exatamente ao período de referência
Responsabilidade
O envio formaliza as informações perante a Administração
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
14 / 30

## Slide 16
ARQUITETURA
Um ambiente único para consultar, filtrar e acompanhar
Acompanhamento de Investimento
Tela principal: buscar, visualizar, cadastrar e acompanhar os relatórios apresentados pelos regulados.
Cadastro — REFIN
Acesso aos relatórios já encaminhados e aprovados, para consulta ou gestão.
Gerenciador de API
Integração técnica de dados entre o SAI e os sistemas dos regulados.
Painel de filtros: restrição por empresa, contrato, instalação, município, UF, período de referência ou status — a mesma lógica já usada em outros sistemas de fiscalização.
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
15 / 30

## Slide 17
ARQUITETURA
Quatro abas organizam a informação do RAPIR eletrônico
1
Geral
Vincula o RAPIR ao contrato, período e processo SEI
2
Financeiro
Compara valores previstos, programados, executados e corrigidos em 5 seções
3
Observações
Registra alterações de projeto, atrasos e divergências
4
Anexos
Documentos que comprovam o que foi declarado
A exatidão nos campos de identificação (aba Geral) evita duplicidades e erros de vinculação que comprometeriam a análise técnica.
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
16 / 30

## Slide 18
COMO FUNCIONA
Cada status é uma etapa controlada e rastreável
Pendente — autoridade portuária
→
Pendente — equipe de fiscalização
→
Devolvido para ajuste
→
Em complementação
→
Validado
→
Concluído
Cada mudança de status fica registrada e rastreável no sistema — histórico auditável do início ao fim da análise.
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
17 / 30

## Slide 19
GANHO 1 / 5
Redução do custo regulatório
A digitalização do envio e do acompanhamento do RAPIR simplifica procedimentos, elimina a tramitação física de documentos e reduz retrabalhos — para o regulado e para a Agência.
Menos tramitação física, menos tempo de processo
Comunicação direta entre regulado e Agência
Para a Agência: menos tempo pedindo documentos e mais tempo analisando o mérito do investimento.
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
18 / 30

## Slide 20
GANHO 2 / 5
Transparência e rastreabilidade
Cada relatório recebe uma identificação rastreável — número de registro e período de referência — vinculada ao contrato e ao processo SEI correspondente.
Exemplo real de identificação
Relatório 01603 (05/2026)
NORDESTE LOGÍSTICA S.A.
Contrato CA 07/2022-MINFRA · Versão: Original
Para a Agência: localizar o histórico de um empreendimento em qualquer análise futura fica imediato.
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
19 / 30

## Slide 21
GANHO 3 / 5
Padronização e comparabilidade
O SAI padroniza os cálculos de valor global, percentual físico e percentuais programado/executado — o mesmo critério para todos os regulados, em todo o país.
Um único formato, independente da empresa ou região
Indicadores calculados automaticamente pelo sistema
Para a Agência: comparar empreendimentos e regionais entre si, com critérios idênticos.
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
20 / 30

## Slide 22
GANHO 4 / 5
Celeridade na análise e na decisão
O sistema detecta automaticamente possíveis atrasos e já sinaliza no relatório: se o valor executado for inferior a 90% do programado, o campo de observações é preenchido pelo próprio SAI.
Executado < 90% do programado → o SAI já aponta o atraso automaticamente na aba Observações.
Para a Agência: os pontos de atenção chegam sinalizados antes mesmo de abrir o relatório.
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
21 / 30

## Slide 23
GANHO 5 / 5
Qualidade e confiabilidade dos dados
Máscaras de preenchimento, cálculos automáticos e campos de evidência reduzem erro humano e garantem que o dado analisado reflita a real situação do empreendimento.
Campos monetários e percentuais com máscara automática
Anexos obrigatórios comprovam o que foi declarado
Para a Agência: um dado em que se pode confiar para embasar uma decisão regulatória.
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
22 / 30

## Slide 24
GOVERNANÇA
Irregularidades seguem um fluxo formal de apuração e autuação
1
Consignar irregularidade, tipificação e enquadramento no REFIN
→
2
Instaurar processo sancionador apartado na regional de origem
→
3
Lavrar o Auto de Infração correspondente
→
4
Despacho ao Chefe da Regional, encaminhando à GEF
→
5
Coordenador da GEF distribui o processo para análise
Investimentos com prazo vencido e sem prorrogação em tramitação devem ser autuados — o mesmo vale para execução em desacordo com o autorizado, salvo autuação anterior pelo mesmo motivo ou julgamento específico da Diretoria Colegiada.
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
24 / 30

## Slide 25
GOVERNANÇA
A conclusão de investimentos terá regras específicas de fiscalização
Os procedimentos de fiscalização de conclusão de investimento serão disciplinados em Ordem de Serviço específica
Ordem de Serviço 17 (3019261)
2
3
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
25 / 30

## Slide 26
PANORAMA NACIONAL DOS INVESTIMENTOS
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
26 / 30

## Slide 27
PANORAMA NACIONAL
110 contratos mapeados revelam onde a fiscalização se concentra
110
contratos analisados no total nacional
104
contratos mapeados nas 4 principais regiões
6
contratos remanescentes (Centro-Oeste / Outros)
Chart: Distribuição regional mapeada (110 contratos)
| Nordeste | Sudeste | Sul | Norte | Centro-Oeste / Outros
Contratos | 35 | 32 | 20 | 17 | 6
Nordeste
35 · 31,8%
Sudeste
32 · 29,1%
Sul
20 · 18,2%
Norte
17 · 15,5%
Centro-Oeste / Outros
6 · 5,5%
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
26 / 30

## Slide 28
PANORAMA REGIONAL
Cada região tem um perfil contratual e pontos de atenção próprios
Nordeste
35 contratos · 31,8%
Arrendamentos 24 (68,6%) · TUPs 11 (31,4%)
Bahia (7) e Maranhão (6) concentram 13 dos 35 contratos — forte peso de infraestrutura pública delegada.
Norte
17 contratos · 15,5%
Arrendamentos 5 (29,4%) · TUPs 12 (70,6%)
Perfil inverso ao Nordeste: predominância de terminais privados, ligados ao escoamento de commodities pela bacia amazônica.
Sul
20 contratos · 18,2%
Arrendamentos 9 (45,0%) · TUPs 11 (55,0%)
Alerta: 6 empreendimentos parados — 30,0% dos ativos da região exigem atenção regulatória.
Sudeste
32 contratos · 29,1%
Arrendamentos 17 (53,1%) · TUPs 15 (46,9%)
Alerta: 10 empreendimentos parados — 31,3% dos ativos, o maior volume absoluto de paralisações.
Síntese: Nordeste e Sudeste concentram juntos 64,4% dos contratos mapeados nas quatro regiões; Sul e Sudeste somam 16 empreendimentos parados — ponto central para planos de retomada e fiscalização.
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
27 / 30

## Slide 29
IMPACTO INSTITUCIONAL
O SAI move o fiscal para o centro da análise técnica
1
Menos tempo organizando e conferindo formato, mais tempo avaliando mérito e risco
2
Alertas automáticos e histórico rastreável fortalecem cada decisão de fiscalização
3
Fiscalização mais consistente em todo o país, com o mesmo padrão de dado
De conferir papel a fiscalizar com dados.
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
28 / 30

## Slide 30
O SAI transforma dado disperso em capacidade de fiscalização
O sistema padroniza o envio e a análise dos relatórios de investimento (RAPIR), elimina a tramitação física e entrega ao fiscal um dado pronto para decisão — com alertas automáticos de atraso e rastreabilidade integral.
Mais governança, mais rastreabilidade e mais tempo do fiscal dedicado à análise de mérito
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
3 / 30
IMPACTO INSTITUCIONAL

## Slide 31
Mais qualidade na informação significa mais capacidade de fiscalização.
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos
ANTAQ · SFC · GCOR · GEF Investimentos
SAI — Sistema de Acompanhamento de Investimentos | ANTAQ / SFC / GEF Investimentos
30 / 30